ASUNTO OY LOHIVERKKO

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA                                                                                  2015-6

AIKA		25.8.2015

PAIKKA		Lohitie 19 A 2

LÄSNÄ		Jorma Mäkinen, puheenjohtaja

Eila Salmi, jäsen

Katariina Ylijoki, jäsen

Kristian Backman, jäsen

Ilari Koskinen, isännöitsijä

POISSA 		Kari Ahonen, jäsen

- KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja totesi sen päätösvaltaiseksi, koska neljä hallituksen jäsentä oli paikalla. Isännöitsijä toimi kokouksen sihteerinä.

- IKKUNAT

Ikkunoiden toimitus Pihla Oy:ltä on tilattu ja mittauskäynti tehty 21.5.2015. Toimitusaikaa ei ole vielä vahvistettu, mutta arvio on 6 – 8 viikkoa tästä ajankohdasta.

- ULKOKATTOJEN UUSIMINEN

Edetään seuraavalla aikataululla:

    - tarjouspyynnöt liikkeelle syyskuun alussa, hallitukselle toimitetaan urakoitsijaluettelo

    - tarjousten jättöaika 15.10.2015

    - ylimääräinen yhtiökokous päättää urakasta ja sen rahoituksesta 5.11.2015

    - urakkaneuvottelut heti yhtiökokouksen päätöksen jälkeen

    - työt käyntiin huhti-toukokuussa 2016

- TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Taloyhtiöllä on viranomaisten vaatimukset täyttävä pelastussuunnitelma vuodelta 2012.

Päätettiin, että laaditaan asukkaiden käyttöön käytännönläheinen pelastussuunnitelma, jossa painotetaan mm seuraavia asioita:

    - vesivahinkojen välttäminen ja asukkaiden oma tarkastusvastuu – keittiön putket ja viemärit, astianpesukoneen liitännät, jääkaapin sulatusallas, ulkovesihana jne

    - toiminta laajassa vesivuodossa – pääsulun sulkeminen, avaimet tilaan on A 2, B 10 ja C 15

    - vesivahinkoja torjumaan päivystävien lvi-yritysten yhteystiedot

    - palontorjunta

    - liukkauden torjunta

    - autoilu pihakäytävillä

    - palavien aineiden säilytys kellarissa ja asunnoissa

    - toiminta yleisesti hätätilanteissa

Liukkauden torjuntaan liittyen isännöitsijä pyytää tarjouksen Selco Oy:ltä A 1 – A 4, B 10 – 12, C 13 – 15 ja kellarin käytäväosuuden lumenpoistosta ja hiekotuksesta. Jauhesammutin siirretään pyörävarastoon ja sen kunto tarkistetaan.

- B 12 VESIVAHINKO

Huoneistossa todettiin pohjoisen puoleisen makuuhuoneen seinässä kosteusvaurio ja myöhemmin asukas totesi sateella veden valuvan seinän sisäpuolella. Vika löytyi katolta ja on nyt onnistuneesti korjattu. Ikkunaseinän rakenteet ja eristeet jouduttiin korjaamaan/vaihtamaan perusteellisesti.

- B 6 SISÄILMATUTKIMUS

Vakatuuli Oy:n 5.8.2015 suorittaman VOC-mittauksen perusteella sisäilmasta ei löytynyt rakenteelliseen ongelmaan viittaavia yhdisteitä. Asukkaiden aistima ongelma on raportin mukaan mahdollisesti irtaimistosta ja/tai koirasta peräisin.

- KAUKOLÄMPÖLAITTEIDEN VIKATILANNE

Kaukolämpölaitteissa havaittiin hälytys, joka oli aiheutunut verkoston paineen laskusta. Vika on korjattu. Todettiin, että talonmiesohjeisiin voitaisiin lisätä viikoittainen käynti lämmönjakohuoneessa mahdollisten hälytysten havaitsemiseksi.

- TALOUDELLINEN TILANNE

Isännöitsijä esitteli välitilinpäätöksen 31.7.2015. Todettiin, että tilikausi on toteutunut talousarvion mukaisesti ja kumulatiivinen hoitoylijäämä on 25 047,52 euroa (liite 1). Hyväksyttiin C 15 päätyikkunoiden pesusta aiheutunut kulu, koska ikkunoita on niiden avautumissuunnan ja ikkunoiden alla olevan pudotuksen vuoksi mahdotonta pestä itse.

- SOPIMUKSET

Taloyhtiön toimittajien kanssa sopimukset ovat ajan tasalla, Selco Oy tarkastetaan uuden laajemman lumenpoistoalueen mukaisesti. Vakuutussopimukset on kilpailutettu 2013 ja kilpailutetaan taas uudestaan 2017.

- HUONEISTON C 15 WC REMONTTI

Osakkaalle on annettu lupa wc:n lattian ja seinien kaakelointiin. Ei kustannuksia yhtiölle.

- SYYSTALKOOT

Syystalkoot järjestetään tiistaina 20.10.2015 klo 17.00 alkaen. Kristian Backman järjestää postilaatikoita lähinnä olevan pysäköintialueen paikkamerkinnät, Eila Salmi selvittää piha-alueen kasvien kokonaissuunnitelmaa ja Jorma Mäkinen postilaatikoiden vanhojen kannatinrakenteiden uusimista.

- YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Päätettiin kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle torstaina 5.11.2015 klo 19.00. Käsiteltävinä asioina ovat hallituksen valtuudet toteuttaa ulkokattojen saneeraus, valita sopivin urakoitsija ja kerätä hankkeen vaatima erillisrahoitus.

- SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS

Kokoonnutaan seuraavan kerran to 5.11.2015 klo 18.00 ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

- TALOYHTIÖN NETTISIVUT

Jorma Mäkinen kerää yhtiön nettisivuille voimassa olevat sopimukset, pysyväistiedotteet jne.

- KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

Jorma Mäkinen		Ilari Koskinen

Puheenjohtaja 		Sihteeri

Katariina Ylijoki		Eila Salmi		Kristian Backman