ASUNTO OY LOHIVERKKO

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA                                                                                  2016-4

AIKA		13.6.2016

PAIKKA		Lohitie 19

LÄSNÄ		Jorma Mäkinen, puheenjohtaja

Eila Salmi, jäsen

Katariina Ylijoki, jäsen

Kari Pakarinen, jäsen

Petri Rajahalme, jäsen

Ilari Koskinen, isännöitsijä

- KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.25 ja totesi sen päätösvaltaiseksi, koska kaikki hallituksen jäsenet olivat paikalla. Isännöitsijä toimii kokouksen sihteerinä.

- EDELLISTEN KOKOUKSIEN PÖYTÄKIRJAT

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin kokouksien 2016-2 ja 2016-3 pöytäkirjat.

- SAAMISET OSAKKAILTA

Isännöitsijä laskuttaa C 15 ikkunanpesulaskun ja C 13 hanan kytkennän.

- ÖLJYLÄIKKÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA

Asiaa on selvitetty, selkeää syytä ei ole läikkään ei ole löytynyt. Ilmeisesti läikkä olikin jäähdytysnestettä ja se on pääosin kadonnut.

- C 13 JA C 14 MÄRKÄTILOJEN TAKUUKATSELMUKSET

Isännöitsijä tilaa katselmuksen elokuulle.

- IKKUNAPROJEKTI

Pihlan asentama uusi ikkunaritilä on hyväksytty Espoon rakennusvalvonnassa. Pihla haluaisi lisähintaa 245,00 / ritilä asennettuna. Päätettiin, että isännöitsijä tarjoaa Pihlalle 100,00 euroa / ritilä asennettuina. Asennuksen jälkeen pidetään vastaanottokatselmus ja tämän jälkeen myös alkuperäisestä urakasta pidätettynä ollut 2 940,00 maksetaan Pihlalle.

100,00 euroa / ritilä hintaan on päädytty, koska tällä hinnalla yhtiö saa ne teetettyä Laiteräs Oy:llä. Kaikkiaan ritilöitä koskevassa urakan osassa on ollut epäselvyyksiä ja taloyhtiön kanta on se, ettei saatu sen mallista ritilää, mistä toimitettiin kuvat.

- KATTOPROJEKTI

Työ on edennyt aikataulussa ja valmistunee sovitun mukaisesti. Lisätyötarpeet ovat olleet vähäisiä: A-katolle meni enemmän kevytsoraa, koska räystäskorko oli 20 mm muita kattoja suurempi, 6 kpl kattokupuja joudutaan vaihtamaan ja lisäksi on tilattu valokaivojen kondenssilistojen uusiminen.

Osakkaiden hankeosuudet kerätään taloudellisen loppuselvityksen jälkeen ja maksupäivä on elokuussa.

- TURVALLISUUS- JA HUOLTOVASTUUHENKILÖ

Kari Pakarinen suostui tehtävään alustavasti, tehtäväsisältö täsmennetään Jorma Mäkisen kanssa. Samalla myös taloyhtiön henkilövakuutuksen kattavuus ja korvausmäärä tarkastetaan.

- KORJAUKSET

9.1 Aitojen ulkopuolen maalaus tilataan Pelticenter Oy:ltä. Isännöitsijä kysyy vielä hinnan, jos maalaus tehdään Vinhalla, jossa ei tarvita kahta käsittelykierrosta. Alkuperäinen tarjous on 3 750,00 euroa. Eila Salmi varmistaa oikean värisävyn.

9.2 A 3 ikkunapellin kaadon korjaus isännöitsijä tilaa Rkl Puuha Oy:ltä.

9.3 Ilmanvaihdon poistohormien puhdistuksesta isännöitsijä tilaa tarjoukset.

9.4 Vesipostien uusimisesta odotetaan vielä tarjouksia.

9.5 Autokatoksen katon sammal on poistettu.

9.6 Antennikeskuksen päivitys on tilattu Satprint Oy:ltä.

9.7 B 8 sisäänkäynnin lippa vuotaa. Isännöitsijä selvittää pystyykö kattomiehet katsomaan urakan valmistuttua.

9.8 Vesimittarin maadoituskaapeli on poikki. Isännöitsijä tilaa korjauksen ensi tilassa.

Kohdat 9.3., 9.7. ja 9.8. on todettu 20.4.2016 suoritetussa kuntoarviossa kiireellisiksi, eivätkä sisälly 2016 talousarvioon. Ne toteutetaan, jos talousarvion toteutuminen sen mahdollistaa.

- PUIDEN KAATO

Päätettiin kaataa 5 kappaletta pystyyn kuollutta puuta niiden kaatumisvaaran vuoksi. Isännöitsijä selvittää lupa-asiat.

- TALOUDELLINEN TILANNE

Isännöitsijä esitteli välitilinpäätöksen 31.5.2016 (liite 1). Todettiin, että maksuvalmius on ollut hyvä ja kumulatiivinen hoitokate on 62,63. Lainaa kattourakka varten on nostettu tähän mennessä 110 000 euroa.

- KUNTOARVIO

Kuntoarvio esiteltiin 13.6.2016 Lohiverkon osakkaille Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:n Pekka Vaittisen toimesta.

Hallitus käsittelee arvion 28.9.2016 kokouksessaan. Tässä kokouksessa käsiteltiin vain kuntoarviossa todetut kiireelliset havainnot.

- TIEDOTTAMINEN

Sovittiin, että Eila Salmi hoitaa päätösten tiedottamisen osakkaille.

- SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS

Päätettiin kokoontua seuraavan kerran keskiviikkona 28.9.2016 klo 17.00. Käsiteltävinä asioina on ainakin kunto-arvion läpikäynti ja PTS-suunnitelman päivitys tämän mukaisesti.

- KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Jorma Mäkinen		Ilari Koskinen

Puheenjohtaja		Sihteeri

Katariina Ylijoki		Eila Salmi

Kari Pakarinen		Petri Rajahalme