ASUNTO OY LOHIVERKKO

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA                                                                                  2017-2

AIKA		1.3.2017

PAIKKA		Lohitie 19

LÄSNÄ		Jorma Mäkinen, puheenjohtaja

Eila Salmi, jäsen

Katariina Ylijoki, jäsen

Kari Pakarinen, jäsen

POISSA		Petri Rajahalme, jäsen

- KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja merkitsi muistiin.

- IKKUNAPROJEKTI 2018 ja A4 hyvitys

Käytiin läpi tarjousvertailu ja kustannusarvioesitys (liite 1).

Keskustelussa tuli esiin seuraavia asioita:

- selvitetään toimittajien kanssa tavallisen ja integroidun sälekaihtimen hyvät ja huonot puolet, sälekaihtimilla osalla 5 vuoden takuu

- ikkunoiden pesu: pyritään samaan toimitukseen lisähinnatta tai pyydetään erillishinta, josta

vastaa osakas

- hyttysverkko sisältyy luukkuihin

- DB raitisilmaventtiilit

- ritilämalli kuten B-talon yläkerran eteläpuolen ritilöissä

- toimittaja laskuttaa suoraan osakasta osakkaille kuuluvista hankinnoista

Kustannusarvio on 125 000 €, josta yhtiön osuus on 115 0000 € ja osakkaiden osuus 10 000 €.

A4 on uusinut kaikki ikkunat 2007 ja vaatinut hyvitystä, kun yhtiö uusii ikkunat.

Käytiin läpi isännöitsijän laatima laskelma A4 hyvityksestä em. kustannusarvion pohjalta (liite 2).                      Laskelma hyväksyttiin.

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle ikkunaprojektin toteutus.

Perustelut: nykyisen ikkunat ovat elinkaarensa päässä (40 v), uusinta sisältyy PTS:ään, rakennukset pyritään säilyttämään rakennusajan mukaisessa kunnossa ja esim. B-talon ikkunoiden huurtumisongelman osalta saadaan yksi muuttuja stabiloitua.

- Korjaus- ja kunnossapitoprojektien / keskeneräisten asioiden tilanne 23.2.2017

Käytiin läpi tilanne isännöitsijän laatiman raportin pohjalta (liite 3). Päivitettiin suunnitelma ajan tasalle.

Tärkeimmät kommentit:

- Eila käynnistää isännöitsijän kanssa B-talon länsipään kaadetun kuusen alueen kunnostuksen ml. maan kallistuksen

- kaivojen alakansien uusinta: n. 10 kpl, uusitaan vain vaurioituneet. Toimittaja varaa riittävän määrän kansia, jotta tehdään kerralla oikein

- kansien uusinnan yhteydessä toimittaja tarkistaa ja raportoi kaivojen kunnon. Päätetään sen jälkeen jatkotoimet.

- Selcon palvelukuvaus: lisätään, että työ tehdään viim. seuraavana päivänä klo 12 mennessä

- terassien rakenteet: Eila tarkistaa, onko O Nevantaus käytettävissä. Katselmus 4/2017 korjaustarpeista.

- Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

- SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS

Seuraava kokous pidetään ennen yhtiökokousta 23.3.2017 klo 17.00 Pyöräkellarissa.

- TIEDOTTAMINEN

Ei tiedotustarpeita.

- KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Jorma Mäkinen

Puheenjohtaja		Katariina Ylijoki		Eila Salmi

Kari Pakarinen