ASUNTO OY LOHIVERKKO

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA                                                                                  2018-3

AIKA		27.3.2018

PAIKKA		Lohitie 19

LÄSNÄ		Jorma Mäkinen, puheenjohtaja

Eila Salmi, jäsen

Katariina Ylijoki, jäsen

Kari Pakarinen, jäsen

Teppo Häyrynen, jäsen

- KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.30 ja totesi sen päätösvaltaiseksi, koska kaikki hallituksen jäsenet olivat paikalla. Puheenjohtaja merkitsi muistiin.

- HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valittiin yksimielisesti Jorma Mäkinen hallituksen puheenjohtajaksi.

- KESKENERÄISET ASIAT

Patteriventtiilikorjaukset ja kylpyhuonetarkastuksesta havaitut puutteet ovat edelleen tekemättä (molemmat LVI-Bodö Oy).

Jollei LVI-Bodö tee töitä viikon 14 aikana, vaihdetaan tekijäksi Putkiliike J Laitinen.

- KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Jorma Mäkinen		Katariina Ylijoki

Puheenjohtaja

Eila Salmi		Kari Pakarinen		Teppo Häyrynen