**ASUNTO OY LOHIVERKKO**

VASTAANOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

**HUOLTOMAALAUKSET KESÄ 2018\_TEERISALO MAALAA**

**AIKA 13.7.2018 KLO 13.00**

**PAIKKA** Lohitie 19

**LÄSNÄ** Lari Teerisalo

Eila Salmi

Jorma Mäkinen

1. **Tarkastuksen kohde: Lohiverkon huoltomaalaukset kesällä 2018**

Urakkaan kuuluivat seuraavat kohteet: A- ja B-talon eteläpuolen ja C-talon länsipuolen sekä autokatoksen eteläpäädyn ulkoseinäpaneloinnin huoltomaalaus, markiisien kannattimien huoltomaalaus, ovipaneelien huoltomaalaus ja autotallin metalliosien huoltomaalaus.

1. **Urakan sisältö**

Urakan tehdyt työt olivat tarjouksen mukaiset, muutoksia ei tehty.

Urakka todettiin tehdyksi ja laskutuskelpoiseksi lukuun ottamatta autokatoksen eteläpäädyn ulkoseinäpaneloinnin maalausta, joka on tekemättä. Urakoitsija tekee sen viipymättä.

1. **Takuuaika on kaksi vuotta.**
2. **Ulkovalotolpan oikaisu**

Urakoitsija osui autolla pihan keskimmäiseen valotolppaan niin, että se vaatii oikaisun.

Selco suorittaa oikaisun urakoitsijan laskuun.

Isännöitsijä hoitaa.

1. Urakoitsija tarjoaa eteläpuolen seinän alaosassa olevan pellin maalauksen lisätyöhinnan (lähinnä A-talo, jossa seinän pituinen, muualla terassioven pituinen).

Espoo 13.7.2018

Lari Teerisalo Jorma Mäkinen

Teerisalo Maalaa Oy Asunto Oy Lohiverkko